Vedlikeholdsplan i Boligsameiet Frydendal Søndre

Vedlikeholdsplanen bygger på vedtakene på årsmøtet i sameiet april 08, og befaring av Steinar og Claus 3. Juni 2008. Planen godkjent av styret 10. Juni 2008

Årsmøtet:

Dette prioriteres i 2008 m/total budsjett på 150.000 kr:

- Reparasjon av bodtak (estimat 20.000 pr. bod)

Ansvar: Vaktmester. Total kostnads estimat i 2008: 80.000

Bod 4 får samme tak, som bod 5 – men takbord istedenfor sponplate (Claus anbefalte dette)

Bod 1,2 og 3 får takbord, og papp på rull. (Anbefalt av Claus. Papp på rull p.g.a. pris, og raskere å legge. Det er ingen som ser rett ned på disse).

- Døråpnere, er vedtatt installert i 2008

- Maling av uteareal på nedsiden av garasjene (Estimat 2.400 pr blokk) +

ny garasje -> forslag å få dette utført på dugnaden

Ansvar: Margaret.

Status 8/6: Blokk 1 og 2 gjenstår. Blokk 2 er påbegynt.

- Takrenner i tak 4.etg. 15 stykk takrenner opp under taket

Ansvar: Vaktmester. Total kostnad i 2008: 60.000

Se eget dokument for forslag til arbeid.

Skal Tak og blikk Simen Aamodt engasjeres for arbeidet, i tråd med mottatt tilbud? Vedtatt. (En takrenne dekker to veranda)

Andre vedlikeholdsoppgaver:

- Reparasjon av garasjetak u/blokk 2 NF 94. Vann trenger inn ved kraftig regnevær. Ansvar: Vaktmester, som har igangsatt tiltak m/blikkenslager per 15/4-08: ”blikkenslager klipper noen åpninger i U-profilen under
fasadekledning på endevegg i 94. Dette for å drenere vann vekk fra bygning.
I tillegg må vi på minst et sted montere en metallplate hvor Selvaag har glemt dette.”

- Maling av ny garasjevegg

Forslag til vedtak: Beises innen 1. oktober 2008 av Steinar

- Utvidelse av svingen mellom blokk 4 og 5 slik at vi unngår kjøring inn på plenen. Steinar har hatt befaring med Claus, og følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus utvider svingen, graver opp, legger pukk (fra taket) og grus. Det legges grøft mellom singel og plen i bakkant, slik at dette ikke blir noen snuplass

- Vask og maling av veggfasader kjøkkensiden 1. etg. og muligens 2. etg.

Har hussopp.

Status: Det kom et forslag om å vaske dette med høytrykkspyler i 08.

Hva koster dette/hvordan kan det gjøres?

Vedtak: Steinar snakker med Claus, og følger på neste styremøte

Steinar har hatt befaring med Claus. Dette er ikke hussopp. Blokk 4 er verst, og bør males i 2009. Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Usettes til 2009, blokk 4 skrapes og beises i 2009. Årsak til utsettelse: For høye kostnader i sameiet, vi må spare der dette er mulig/forsvarlig.

- Lunden mot Øvre Frydendal

Steinar har hatt befaring med Claus. Lunden består av flere deler, lekeområde, sittegruppe og planter rundt. Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak:

- Lekeplass. Her fjernes sanden i den ene sandkassen, og det settes inn to små sandkasser med lokk (kostnad for sandkasse: ca 500 kr per stykk)

- Det utarbeides en fullstendig plan over lunden, som legges frem for årsmøtet i 2010.

- Lekeplassen mellom blokk 3 og 4

Steinar har hatt befaring med Claus, og følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus graver opp og planerer ut. Det settes opp en ny sandkasse med lokk. Området sperres av bedre mot parkering ved hjelp av store stener.

Budsjett (satt opp av Claus): Grave: 1500 kr, matjord: 2000 kr, sandkasse: 500 kr, sand: 500 kr, ny plen: 1000 kr.

Grunnen til at Claus og Steinar mener dette bør prioriteres av innkomne ekstra midler, er at alle i blokk 3, 4 og 5 går forbi denne plassen hver eneste dag, og dette er et av område som er absolutt styggest i hele sameiet.

- Male betongvegger i garasjene hvite.

Grunnen er å redusere faren for at biler kjører inn i dem, og for å gjøre garasjene lysere

Steinar har hatt befaring med Claus, og følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Garasjeveggene males fortrinnsvis på dugnad i 2009/2010

- Oppgang fra garasje mellom blokk 2 og 3

Forslag fra Claus, under befaring med Steinar. Årsak: Her er det stygt, og det er mange som går forbi her daglig

Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus graver opp røttene, legger du og bark på begge sider av trapp i 2008.

- Oppgang fra garasje mellom blokk 4 og 5

Forslag fra Claus, under befaring med Steinar. Årsak: Her er det stygt, og det er mange som går forbi her daglig

Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus graver opp,, legger du og bark på øverste del i 2008. Nederste del utbedres i 2009/2010.

- Gressplen nedenfor blokk 5

Forslag fra Claus, under befaring med Steinar. Årsak: Her er det mange hull i plen, som gjør det vanskeligere å slå plenen

Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus graver opp store steiner som ligger synlig, og tetter hull med matjord. Arbeidet utføres i 2008.

- Inngangsparti i NF 112 er ikke tett. Vann renner inn i bakkant, og forårsaker fuktighet i ytterste del av oppgangen. Inngangspartiet er et problem i mange oppganger, men verst i NF 112.

Forslag fra Claus, under befaring med Steinar. Følgende forlag legges frem.

Forslag til vedtak: Claus setter på beslag i bakkant av tak i NF 112, og ytterste del av oppgang pusses deretter opp. Dette gjøres i 2009

- Maling av kjøkkensiden blokk 1,2,3,og 5

Forslag til vedtak: Styret for 2009 vurderer behovet sommeren 2009

- Innkjøring til sameiet. Her ble det lagt kantstein for noen år siden, med det er ikke fylt på tilstrekkelig med matjord, til å få det pent – og for å få klippet gresset på en god måte-

Forslag til vedtak: Saken utsettes til 2010, alternativt tidligere hvis sameiet har matjord liggende.

- Bod 1. Etasje i alle oppganger.

Nederste del av bod råtner. NF 104 skifter Claus bord som er råtne i 2008, i forbindelse med at eier pusser opp veranda.

Forslag til vedtak: Claus vurderer behov, etter hvert som eiere melder om råten. Kun de verste tilfellene tas – dersom eier samtidig pusser opp veranda. Vi venter så lenge som mulig, der dette kan gjøres.

- Lekeplass ved NF 116

Forslag til vedtak: Claus fjerner en del av lekestativet, som er løst. Dette frigjør samtidig plass for en sandkasse med lokk og ny sand. Gammel sand blir liggende til 2010.

- Varmtvannstanker

Disse er fra 1983/84.

Forslag til vedtak: Steinar undersøker høsten 2008 hva det koster å skifte ut en varmtvannstank.

- Overgang veier/plen: A) Opp til blokk 5, B) Forbi blokk 1 – og opp til hump ved blokk 2.

Forslag til vedtak: Saken utsettes til 2010